3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2022,

que celebram entre si o MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ e a empresa R2S DESIGNER CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,

objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46.487,74 METROS LINEARES DE CALÇADA, MEIO - FIO E SARJETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM (CONVÊNIO Nº. 006/2022-UGPE), CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHAS	ORÇAMENTÁRIAS, ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMAS, na

forma a seguir:

Pelo presente instrumento jurídico, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.278.818/0001-21, com sede administrativa na Avenida 16 de Fevereiro, nº 73, Centro, Novo Aripuanã/AM, Cep 69.260-000, representado pelo Prefeito Municipal o senhor JOCIONE DOS SANTOS SOUZA, em conformidade com o disposto no artigo 12, inciso II da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973, brasileiro, casado, inscrito no CPF n° 230.436.012-20, portador do RG n° 585531 SSP/AM, residente e domiciliado na Rua Cônego Bento, nº 09, Bairro: Centro, Novo Aripuanã/AM e do outro lado a empresa R2S DESIGNER CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº. 26.747.597/0001-26, situada à Rua Diamante, nº. 13, QD O CJ Manauense, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-700, Manaus/AM, representada neste ato por sua proprietária, a Sra. SAVANA BANDEIRA LIMA, brasileira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº. 12999018-3 SSP/AM e CPF (MF) nº. 639.035.552-15, residente e domiciliado na Rua das Águias, Nº. 310, Bairro: São Lázaro, CEP 69.073-140, Manaus/AM, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, em conseqüência do resultado da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022, homologado em 04 de julho de 2022, devidamente publicado no Mural de Avisos da Prefeitura e Diário Municipal, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO TERMO DE CONTRATO Nº. 009/2022, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46.487,74 METROS LINEARES DE CALÇADA, MEIO - FIO E SARJETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM (CONVÊNIO Nº. 006/2022-UGPE), CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMAS, que se regerá

pelas disposições da Lei nº 8.666/1993, suas alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo de Execução e Vigência Contratual dos serviços do TERMO DE CONTRATO primitivo destinado a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46.487,74 METROS LINEARES DE CALÇADA, MEIO - FIO E SARJETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ/AM (CONVÊNIO Nº.

006/2022-UGPE),  CONFORME  PROJETO  BÁSICO,  PLANILHAS  ORÇAMENTÁRIAS,

ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMAS, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e na Cláusula Sétima e Cláusula Oitava do TERMO DE CONTRATO Nº. 009/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo da execução deste aditivo fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar de 06 de junho de 2024 e encerrar-se-á em 01 de fevereiro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste aditivo fica prorrogado por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar de 26 de junho 2024 e encerrar-se-á em 21 de junho de 2025.

CLÁUSULA QUARTA – DA VINCULAÇÃO:

Este TERMO ADITIVO está vinculado ao processo licitatório na modalidade de

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS:

Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições consignadas no TERMO DE CONTRATO original, datado de 04 de julho de 2022, que expressa ou implicitamente não conflitem com as disposições deste Termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:

Este TERMO ADITIVO ao TERMO CONTRATO será publicado em forma de extrato no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas e/ou Mural de Avisos da Prefeitura, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município.

CLAUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS:

E por acharem justos e contratados, assinam o presente TERMO ADITIVO, em duas vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas, para que surta os efeitos legais.

Novo Aripuanã, 22 de maio de 2024.

JOCIONE DOS SANTOS SOUZA	R2S DESIGNER CONSTRUÇÕES LTDA

Prefeito Municipal	SAVANA BANDEIRA LIMA

CONTRATANTE	CONTRATADA

Testemunhas: